Постановленэ	№_17

## Бегим     	№_17

## Постановление	№_17

<15>>   марта   2023  г.                                                                                                        с.п. Псыгансу

О проведении двухмесячника по санитарной очистке,

благоустройству и озеленению на территории сельского поселения Псыгансу

В целях улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории с.п. Псыгансу, местная администрация сельского поселения Псыгансу Урванского муниципального района КБР

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести с 01 апреля по 31 мая 2023 года двухмесячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории сельского поселения Псыгансу.

2.Утвердить прилагаемые:     									           - План мероприятий по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий поселения с 01 апреля по 31 мая 2023 года (приложение №1);

3. Рекомендовать депутатам Совета МС с.п. Псыгансу в своих округах, руководителям учреждений, хозяйствующих субъектов всех форм собственности, находящихся на территории с.п. Псыгансу, принять и осуществить организационно-технические мероприятия по санитарной очистке, благоустройству и озеленению на территорий сельского поселения, обратить особое внимание на очистку поим рек, на благоустройство и озеленение улиц, дворов, прилегающих к организациям и учреждениям территории, на благоустройство памятников и мест захоронения воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также территории кладбища.

4. Предоставить районной комиссии до 02 июня 2023 года информацию о проделанной работе по санитарной очистке, благоустройству и озеленению на территории сельского поселения в период двухмесячника.

5. УУП ОМВД РФ по Урванскому району обеспечить безопасность граждан при работе вдоль автодорог.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

с.п. Псыгансу                                                                 М.С. Балкизов

Приложение №1

Утверждено постановлением местной

администрации с.п. Псыгансу Урванского муниципального района КБР

от 15.03.2023г. №17

ПЛАН

мероприятий по проведению двухмесячника по санитарной очистке,

благоустройству и озеленению сельского поселения Псыгансу

| № | Наименование мероприятия | Объем работ | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарная очистка территорий от хозяйственного и бытового мусора (га) | 60 | Администрация с.п. Псыгансу (Балкизов М.С., Дзугуров А.З.) | апрель 2023 |  |
| 2 | Посадка деревьев (шт) | 10 | Администрация с.п. Псыгансу (Дзугуров А.З.) | апрель 2023 |  |
| 3 | Разбивка и устройство цветников, клумб и газонов (шт/кв.м) | 1/60 | Дом культуры с.п. Псыгансу (Мизов Х.Т.) | апрель 2023 |  |
| 4 | Ремонт автодорог, проезжей части улиц, тротуаров - гравийное (км) | 0,28 | Администрация с.п. Псыгансу (Балкизов М.С.) | май 2023 |  |
| 5 | Очистка придорожных лесополос (км) | 2,3 | Администрация с.п. Псыгансу (Балкизов М.С. Кудаев Б.Б) | апрель 2023 |  |
| 6 | Благоустройство памятных и мемориальных мест, мест отдыха (ед) | 1 | Администрация с.п. Псыгансу (Балкизов М.С., Сабанов Х.А.) | май 2023 |  |